|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado de acuerdo con los plazos principales del cronograma. Completamos el modelado de la base de datos en PostgreSQL y los servicios base del backend en FastAPI con autenticación y control de roles. Actualmente estamos en la integración de las pantallas de Mesón y Bodega en Flutter con la API. Nos facilitó el trabajo tener los requerimientos bien acotados desde la Fase 1 y la agilidad de SQLAlchemy para estructurar los modelos y consultas. Como principal dificultad técnica, hemos enfrentado ajustes en la configuración de los emuladores y dispositivos locales para conectarse a la API en red local, además del formateo y validación de respuestas de datos entre el frontend y el backend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Configuramos los parámetros de red y CORS en FastAPI junto con variables de entorno para que los emuladores y dispositivos móviles se conecten sin problemas al servidor local. Además, estandarizamos el manejo de fechas en UTC y nos apoyamos en la documentación interactiva de Swagger/OpenAPI para validar los formatos de respuesta antes de consumirlos en Flutter. Para lo que viene, mantendremos la práctica de probar los endpoints de forma aislada antes de integrarlos a las vistas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el avance de forma positiva y a buen ritmo. Destacamos haber logrado una base de datos bien estructurada y una API funcional con autenticación robusta que ya responde a los flujos esenciales del negocio. Como aspecto a mejorar, debemos incorporar las pruebas unitarias a la par del desarrollo de nuevas funciones y no postergarlas, además de mantener más detallada la documentación de los cambios en el repositorio.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento no tenemos ninguna inquietud que resolver, dado que todo ha ido en orden y además de que la información queda clara del cómo proceder.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir los roles asignados, ya que la división entre backend/base de datos y frontend/interfaz ha resultado eficiente. Lo que sí definimos como una nueva actividad conjunta es crear un script de datos de prueba (seeders) para poblar la base de datos local con la misma información en ambos entornos, asegurando consistencia al momento de probar los flujos de ventas y cobros en caja.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido muy positivo y colaborativo. Destacamos la buena comunicación técnica, la disposición para ayudarnos a resolver errores de código y la responsabilidad con las tareas acordadas. Como aspecto a mejorar, queremos fijar fechas límite internas con un par de días de anticipación respecto a los plazos oficiales, lo que nos permitirá revisar y pulir las entregas con mayor holgura.